План технических испытаний

Наименование системы: «InternalBaseWpf» — автоматизированная информационная система учёта активистов.

1. Общие положения

1.1. Цель документа

Настоящий план определяет порядок, сроки, состав работ и ответственность при проведении технических испытаний автоматизированной системы «InternalBaseWpf».

1.2. Основание для проведения испытаний

Техническое задание на создание системы «InternalBaseWpf».

1.3. Место и сроки проведения

Место проведения: Администрация Куединского МО

Сроки: 15.06.2026 – 19.06.2026

2. Объект испытаний

Автоматизированная информационная система «InternalBaseWpf», включающая:

desktop-приложение на платформе WPF;

базу данных Microsoft SQL Server;

комплект эксплуатационной и технической документации.

3. Задачи испытаний

Проверить корректность установки и запуска системы.

Проверить реализацию функциональных требований.

Проверить надёжность работы системы при штатных и нештатных ситуациях.

Проверить безопасность хранения учётных данных.

Проверить корректность импорта и экспорта данных.

Определить соответствие системы техническому заданию.

4. Состав испытательной комиссии

| Должность | ФИО | Обязанности |
| --- | --- | --- |
| Председатель комиссии | — | Организация испытаний, подписание акта |
| Член комиссии (разработчик) | — | Демонстрация системы, устранение замечаний |
| Член комиссии (представитель заказчика) | — | Проверка соответствия ТЗ |

5. Этапы испытаний

Этап 1. Подготовка к испытаниям

Подготовка стенда.

Установка СУБД и .NET 8 Runtime.

Развёртывание приложения.

Подготовка тестовых данных.

Этап 2. Проверка документации

Проверка наличия всех документов комплекта.

Проверка соответствия документации требованиям ГОСТ 34.

Этап 3. Функциональные испытания

Авторизация и управление пользователями.

CRUD-операции с активистами, ячейками, контактами.

Фильтрация, поиск, пагинация.

Импорт и экспорт Excel.

Этап 4. Испытания на надёжность

Корректное завершение работы приложения.

Обработка некорректного ввода.

Сохранность данных при перезапуске.

Этап 5. Испытания на безопасность

Проверка хеширования паролей в БД.

Проверка разграничения доступа.

Этап 6. Оформление результатов

Заполнение протоколов испытаний.

Составление акта приёмки.

Формирование перечня замечаний (при наличии).

6. Критерии оценки результатов

| Критерий | Описание |
| --- | --- |
| Полностью соответствует | Функция/требование реализованы корректно |
| Соответствует с замечаниями | Есть незначительные отклонения, не влияющие на работу |
| Не соответствует | Выявлены критические отклонения или неработающий функционал |

7. Испытательное оборудование и ПО

ПК с ОС Windows 10/11.

Microsoft SQL Server Express или выше.

.NET 8 Runtime.

Microsoft Office или аналог (для проверки экспорта/импорта Excel).

Файлы приложения «InternalBaseWpf».

8. Результаты испытаний

По завершении испытаний оформляются:

протоколы проведения испытаний;

акт технических испытаний;

перечень замечаний и сроков их устранения (при необходимости).

9. Заключение

При положительных результатах испытаний система считается готовой к приёмке в опытную эксплуатацию.